# PATRICIAGUILLENVALER STUDIO PLATFORM

## CRM008 — IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Versión: 1.0
Estado: Aprobado para Implementación
Autor: Chief Software Architect

### Objetivo

Definir el plan oficial de implementación del dominio CRM y el orden recomendado de construcción.

### Dependencias

Core, Firebase, Security, Customers, Appointments, Orders, Payments, Marketing, Analytics, AI y Communication Platform.

### Objetivos

Aplicar Clean Architecture, SOLID, DDD, Event Driven, idempotencia y contratos públicos.

### Estructura del Módulo

packages/crm con capas domain, application, infrastructure, presentation y tests.

### Entidades

CustomerProfile, Lead, Opportunity, Activity, FollowUpTask y LoyaltyProfile.

### Value Objects

LeadStatus, OpportunityStage, LoyaltyLevel, ContactPreference, CustomerSegment.

### Casos de Uso

CreateLead, QualifyLead, UpdateOpportunity, RegisterActivity, ScheduleFollowUp, UpdateCustomerSegment, UpdateLoyaltyProfile y SearchCRMProfiles.

### Cloud Functions

Implementar las funciones definidas en CRM005 con validaciones, auditoría, eventos e integraciones.

### Frontend

CRMWorkspace, LeadBoard, Customer360View, OpportunityPanel, ActivityTimeline, LoyaltyCard y componentes reutilizando el Design System.

### Integraciones

Customers, Appointments, Orders, Payments, Marketing Automation, Analytics, AI y Communication Platform.

### Fases

1) Dominio. 2) Infraestructura. 3) Casos de uso. 4) Cloud Functions. 5) Frontend. 6) Automatizaciones. 7) Integración, pruebas y optimización.

### Definition of Ready

Documentación aprobada, contratos definidos, dependencias disponibles y criterios de aceptación claros.

### Definition of Done

Compila correctamente, supera pruebas, cumple cobertura, documentación actualizada y revisión arquitectónica aprobada.

### Checklist

Arquitectura, seguridad, observabilidad, Firestore, índices, eventos e integraciones verificados.

### Entregables

Código fuente, pruebas automatizadas, informe de cobertura, evidencias funcionales y registro de decisiones técnicas.

### Estado

Aprobado para implementación.