# PATRICIAGUILLENVALER STUDIO PLATFORM

## DOCUMENT008 — IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Versión: 1.0
Estado: Aprobado para Implementación
Autor: Chief Software Architect

### Objetivo

Definir el plan oficial de implementación del dominio Document Management.

### Dependencias

Core, Firebase, Security, Communication Platform y los dominios consumidores de documentos.

### Objetivos

Aplicar Clean Architecture, SOLID, Event Driven y contratos públicos.

### Estructura del Módulo

packages/documents con capas domain, application, infrastructure, presentation y tests.

### Entidades

Document, DocumentVersion, Signature, DocumentCategory y Metadata.

### Value Objects

DocumentStatus, FileChecksum, StoragePath, MimeType y RetentionPolicy.

### Casos de Uso

UploadDocument, UpdateMetadata, CreateVersion, ArchiveDocument, RestoreDocument, DeleteDocument, SignDocument, AssignOwner y SearchDocuments.

### Cloud Functions

Implementar las funciones definidas en DOCUMENT005 con auditoría, validaciones y publicación de eventos.

### Frontend

DocumentWorkspace, DocumentViewer, UploadDialog, VersionHistory, PermissionEditor y Search.

### Integraciones

Customers, Clinical History, Treatments, Specialists, Resources, Orders, CRM y Communication Platform.

### Fases

1) Dominio. 2) Infraestructura. 3) Casos de uso. 4) Cloud Functions. 5) Frontend. 6) Integración, pruebas y optimización.

### Definition of Ready

Documentación aprobada, contratos definidos, dependencias disponibles y criterios de aceptación claros.

### Definition of Done

Compila, supera pruebas, cumple cobertura, documentación actualizada y revisión arquitectónica aprobada.

### Checklist

Arquitectura, seguridad, observabilidad, rendimiento, Firestore y Cloud Storage verificados.

### Entregables

Código fuente, pruebas automatizadas, informe de cobertura, evidencias y registro de decisiones técnicas.

### Estado

Aprobado para implementación por Antigravity.