# PATRICIAGUILLENVALER STUDIO PLATFORM

## IAM008 — IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Versión: 1.0
Estado: Aprobado para Implementación
Autor: Chief Software Architect

### Objetivo

Definir el plan oficial de implementación del dominio Identity & Access Management y el orden recomendado de construcción.

### Dependencias

Core, Firebase Authentication, Firestore, Security, Analytics, CRM, AI y Communication Platform.

### Objetivos

Aplicar Clean Architecture, SOLID, DDD, Zero Trust, RBAC/ABAC e idempotencia.

### Estructura del Módulo

packages/iam con capas domain, application, infrastructure, presentation y tests.

### Entidades

IdentityWorkspace, UserIdentity, Role, PermissionSet, Session y AccessPolicy.

### Value Objects

RoleId, PermissionCode, SessionToken, MFAStatus, PolicyScope y OrganizationId.

### Casos de Uso

InviteUser, AssignRole, EnableMFA, StartSession, RevokeSession, UpdateAccessPolicy, ManageCustomClaims y SearchUsers.

### Cloud Functions

Implementar las funciones definidas en IAM005 con validaciones, auditoría, sincronización con Firebase Authentication y gestión de claims.

### Frontend

IAMWorkspace, UserDirectory, RoleManager, PermissionMatrix, SessionMonitor, PolicyCenter y componentes reutilizando el Design System.

### Integraciones

Firebase Authentication, Firestore, CRM, Analytics, AI Platform y Communication Platform.

### Fases

1) Dominio. 2) Infraestructura. 3) Integración con Firebase Authentication. 4) Cloud Functions. 5) Frontend. 6) Integración. 7) Pruebas y optimización.

### Definition of Ready

Documentación aprobada, contratos definidos, credenciales disponibles y criterios de aceptación claros.

### Definition of Done

Compila correctamente, supera pruebas, cumple cobertura, documentación actualizada y revisión arquitectónica aprobada.

### Checklist

Arquitectura, seguridad, observabilidad, MFA, RBAC/ABAC, sesiones e integraciones verificados.

### Entregables

Código fuente, pruebas automatizadas, informe de cobertura, evidencias funcionales y registro de decisiones técnicas.

### Estado

Aprobado para implementación.