# PATRICIAGUILLENVALER STUDIO PLATFORM

# TREATMENT008 — IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Versión: 1.0

Estado: Aprobado para Implementación

Autor: Chief Software Architect

# Objetivo

Definir el plan oficial de implementación del dominio Treatments.

Este documento transforma la arquitectura aprobada en un plan técnico ejecutable, estableciendo el orden de desarrollo, los criterios de calidad y los entregables esperados.

# Dependencias

La implementación requiere:

## Arquitectura Base

- CORE001–CORE004

- UI001–UI005

- FB001–FB004

- A009–A012

## Seguridad

- AUTH001–AUTH004

- SEC001–SEC002

## Dominios

- CUSTOMER001–CUSTOMER008

- APP001–APP008

# Objetivos

La implementación deberá:

- Respetar Clean Architecture.

- Aplicar SOLID.

- Mantener desacoplamiento entre dominios.

- Integrarse con Event Driven Architecture.

- Utilizar exclusivamente contratos públicos.

# Arquitectura del Módulo

text id="treatment-module" packages/ └── treatments/     ├── domain/     │   ├── entities/     │   ├── value-objects/     │   ├── repositories/     │   ├── events/     │   └── services/     │     ├── application/     │   ├── dto/     │   ├── validators/     │   ├── mappers/     │   └── use-cases/     │     ├── infrastructure/     │   ├── firestore/     │   ├── repositories/     │   ├── converters/     │   └── adapters/     │     ├── presentation/     │   ├── workspace/     │   ├── pages/     │   ├── components/     │   ├── hooks/     │   └── forms/     │     ├── tests/     └── index.ts

# Entidades

Implementar:

- Treatment

- TreatmentVariant

- TreatmentProtocol

- TreatmentPricing

- TreatmentResource

Las entidades del dominio no dependerán de React ni de Firebase.

# Value Objects

Crear, como mínimo:

- TreatmentStatus

- TreatmentCategory

- Duration

- Money

- ProtocolVersion

Los Value Objects encapsularán validaciones y reglas propias.

# Casos de Uso

Implementar:

- CreateTreatment

- UpdateTreatment

- ActivateTreatment

- DeactivateTreatment

- ArchiveTreatment

- CreateVariant

- UpdateVariant

- VersionProtocol

- AssignSpecialists

- AssignProducts

- SearchTreatments

- GetTreatmentRecommendations

Cada caso de uso deberá mantener una única responsabilidad.

# Repositorios

Definir la interfaz:

- TreatmentRepository

La implementación concreta utilizará Firestore a través de packages/firebase.

Los casos de uso nunca accederán directamente al SDK.

# Eventos

Implementar:

- TreatmentCreated

- TreatmentUpdated

- TreatmentActivated

- TreatmentDeactivated

- TreatmentArchived

- TreatmentVariantCreated

- TreatmentProtocolVersioned

- TreatmentProductsUpdated

Todos los eventos seguirán la arquitectura definida en A010.

# Cloud Functions

Implementar:

- createTreatment

- updateTreatment

- activateTreatment

- deactivateTreatment

- archiveTreatment

- createVariant

- updateVariant

- versionProtocol

- assignSpecialists

- assignProducts

Todas deberán:

- Validar permisos.

- Registrar auditoría.

- Publicar eventos.

- Utilizar Result Pattern.

# Frontend

Desarrollar:

- TreatmentWorkspace

- TreatmentList

- TreatmentDetail

- TreatmentEditor

- ProtocolEditor

- VariantManager

- TreatmentFilters

- TreatmentSearchBar

Todos reutilizarán packages/ui.

# Hooks

Implementar:

- useTreatments

- useTreatment

- useCreateTreatment

- useUpdateTreatment

- useActivateTreatment

- useDeactivateTreatment

- useTreatmentVariants

- useProtocolVersions

Los hooks consumirán servicios de aplicación o casos de uso.

# Integraciones

Validar interacción con:

- Appointments.

- Specialists.

- Inventory.

- CRM.

- Analytics.

- AI.

- Portal Público.

Las integraciones deberán realizarse mediante contratos y eventos.

# Fases de Implementación

## Fase 1

- Entidades.

- Value Objects.

- Interfaces.

- DTOs.

## Fase 2

- Repositorios.

- Conversores.

- Adaptadores Firestore.

## Fase 3

- Casos de uso.

- Eventos.

## Fase 4

- Cloud Functions.

## Fase 5

- Workspace.

- Componentes.

- Formularios.

- Hooks.

## Fase 6

- Integración.

- Pruebas.

- Optimización.

# Definition of Ready (DoR)

Antes de iniciar una tarea deberá existir:

- Documentación aprobada.

- Dependencias disponibles.

- Contratos definidos.

- Riesgos identificados.

- Criterios de aceptación.

# Definition of Done (DoD)

Una tarea se considerará finalizada cuando:

- Compile sin errores.

- Pase todas las pruebas.

- Cumpla la cobertura mínima.

- No presente errores críticos.

- La documentación esté actualizada.

- La revisión arquitectónica sea aprobada.

# Checklist Arquitectónico

Verificar:

- Clean Architecture.

- SOLID.

- Separación de responsabilidades.

- Event Driven.

- Logging.

- Observabilidad.

- Seguridad.

- Optimización Firestore.

# Checklist de Código

Revisar:

- Tipado estricto.

- Legibilidad.

- Reutilización.

- Ausencia de duplicación.

- Documentación pública.

- Cobertura.

# Checklist de Rendimiento

Comprobar:

- Consultas eficientes.

- Índices adecuados.

- Renderizados optimizados.

- Carga progresiva.

- Uso correcto de caché.

# Checklist de Seguridad

Validar:

- Security Rules.

- Cloud Functions.

- Permisos.

- Multi-Tenant.

- Protección de campos críticos.

# Entregables

Antigravity deberá entregar:

- Código fuente.

- Pruebas automatizadas.

- Informe de cobertura.

- Evidencias de ejecución.

- Registro de decisiones relevantes.

# Criterios de Aceptación

El dominio será aprobado cuando:

- Todos los casos de uso estén implementados.

- El catálogo funcione correctamente.

- Las variantes y protocolos sean consistentes.

- Las integraciones respeten los contratos definidos.

- Se cumplan todos los estándares arquitectónicos.

# Referencias

- TREATMENT001–TREATMENT007

- A009–A012

- FB001–FB004

- UI001–UI005

- APP001–APP008

- CUSTOMER001–CUSTOMER008

# Estado

Versión: 1.0

Estado: Aprobado para implementación por Antigravity.