# PATRICIAGUILLENVALER STUDIO PLATFORM

# SPECIALIST008 — IMPLEMENTATION PLAYBOOK

Versión: 1.0

Estado: Aprobado para Implementación

Autor: Chief Software Architect

# Objetivo

Definir el plan oficial de implementación del dominio Specialists, estableciendo el orden de desarrollo, dependencias, estándares de calidad y criterios de aceptación.

Este documento convierte la arquitectura aprobada en un plan ejecutable para Antigravity, evitando decisiones arquitectónicas durante la implementación.

# Dependencias

## Arquitectura Base

- CORE001–CORE004

- UI001–UI005

- FB001–FB004

- A009–A012

## Seguridad

- AUTH001–AUTH004

- SEC001–SEC002

## Dominios

- CUSTOMER001–CUSTOMER008

- TREATMENT001–TREATMENT008

- APP001–APP008

# Objetivos

La implementación deberá:

- Respetar Clean Architecture.

- Aplicar SOLID.

- Mantener desacoplamiento entre dominios.

- Integrarse mediante eventos.

- Utilizar únicamente contratos públicos.

# Arquitectura del Módulo

packages/
└── specialists/
    ├── domain/
    │   ├── entities/
    │   ├── value-objects/
    │   ├── repositories/
    │   ├── events/
    │   └── services/
    │
    ├── application/
    │   ├── dto/
    │   ├── validators/
    │   ├── mappers/
    │   └── use-cases/
    │
    ├── infrastructure/
    │   ├── firestore/
    │   ├── repositories/
    │   ├── converters/
    │   └── adapters/
    │
    ├── presentation/
    │   ├── workspace/
    │   ├── pages/
    │   ├── components/
    │   ├── hooks/
    │   └── forms/
    │
    ├── tests/
    └── index.ts

# Entidades

Implementar:

- Specialist

- Certification

- Skill

- WorkingSchedule

- AvailabilityRule

- LeavePeriod

Las entidades no dependerán de React, Firebase ni librerías de infraestructura.

# Value Objects

Crear como mínimo:

- SpecialistStatus

- Specialty

- WorkingHours

- CertificationStatus

- AvailabilityWindow

Los Value Objects encapsularán validaciones y reglas del dominio.

# Casos de Uso

Implementar:

- CreateSpecialist

- UpdateSpecialist

- ActivateSpecialist

- SuspendSpecialist

- ArchiveSpecialist

- UpdateSchedule

- UpdateAvailability

- AssignTreatments

- UpdateCertifications

- UpdateSkills

- SearchSpecialists

- GetSpecialistAvailability

Cada caso de uso tendrá una única responsabilidad.

# Repositorios

Definir la interfaz:

- SpecialistRepository

La implementación concreta utilizará Firestore.

Los casos de uso nunca accederán directamente al SDK.

# Eventos

Implementar:

- SpecialistCreated

- SpecialistUpdated

- SpecialistActivated

- SpecialistSuspended

- SpecialistArchived

- SpecialistScheduleUpdated

- SpecialistAvailabilityUpdated

- SpecialistTreatmentsAssigned

- SpecialistCertificationUpdated

- SpecialistSkillsUpdated

Todos seguirán la especificación definida en A010 — Event Driven Architecture.

# Cloud Functions

Implementar:

- createSpecialist

- updateSpecialist

- activateSpecialist

- suspendSpecialist

- archiveSpecialist

- updateSchedule

- updateAvailability

- assignTreatments

- updateCertifications

- updateSkills

Cada función deberá:

- Validar autenticación.

- Validar permisos.

- Validar organización.

- Registrar auditoría.

- Publicar eventos.

- Utilizar Result Pattern.

# Frontend

Implementar:

- SpecialistWorkspace

- SpecialistList

- SpecialistDetail

- ScheduleManager

- AvailabilityManager

- CertificationManager

- SkillManager

- TreatmentAssignmentPanel

- SpecialistFilters

Todos reutilizarán packages/ui.

# Hooks

Implementar:

- useSpecialists

- useSpecialist

- useCreateSpecialist

- useUpdateSpecialist

- useAvailability

- useSchedule

- useCertifications

- useSkills

Los hooks consumirán servicios de aplicación, no el SDK directamente.

# Integraciones

Validar integración con:

- Treatments.

- Appointments.

- CRM.

- Analytics.

- AI.

Toda integración deberá realizarse mediante contratos y eventos.

# Fases de Implementación

## Fase 1

- Entidades.

- Value Objects.

- Interfaces.

- DTOs.

## Fase 2

- Repositorios.

- Adaptadores.

- Conversores.

## Fase 3

- Casos de uso.

- Eventos.

## Fase 4

- Cloud Functions.

## Fase 5

- Workspace.

- Componentes.

- Formularios.

- Hooks.

## Fase 6

- Integración.

- Pruebas.

- Optimización.

# Definition of Ready (DoR)

Una tarea podrá comenzar únicamente cuando:

- La documentación esté aprobada.

- Las dependencias estén disponibles.

- Los contratos estén definidos.

- Los criterios de aceptación sean claros.

# Definition of Done (DoD)

Una tarea se considerará terminada cuando:

- Compile correctamente.

- Pase todas las pruebas.

- Cumpla la cobertura mínima.

- No existan errores críticos.

- La documentación esté actualizada.

- La revisión arquitectónica sea aprobada.

# Checklist Arquitectónico

Verificar:

- Clean Architecture.

- SOLID.

- Separación de responsabilidades.

- Event Driven.

- Seguridad.

- Logging.

- Observabilidad.

- Optimización Firestore.

# Checklist de Código

Revisar:

- Tipado estricto.

- Legibilidad.

- Reutilización.

- Ausencia de duplicación.

- Cobertura de pruebas.

- Documentación pública.

# Checklist de Rendimiento

Comprobar:

- Consultas optimizadas.

- Índices adecuados.

- Renderizados controlados.

- Uso eficiente de caché.

- Carga progresiva del Workspace.

# Checklist de Seguridad

Validar:

- Security Rules.

- Cloud Functions.

- Permisos.

- Multi-Tenant.

- Protección de campos críticos.

# Entregables

Antigravity deberá entregar:

- Código fuente.

- Pruebas automatizadas.

- Informe de cobertura.

- Registro de decisiones técnicas.

- Evidencias de ejecución de pruebas.

# Criterios de Aceptación

El dominio será aceptado cuando:

- Todos los casos de uso estén implementados.

- La disponibilidad funcione correctamente.

- Las integraciones respeten los contratos.

- Se publiquen correctamente los eventos.

- Se cumplan todos los estándares definidos por la plataforma.

# Referencias

- SPECIALIST001–SPECIALIST007

- A009–A012

- FB001–FB004

- UI001–UI005

- APP001–APP008

- TREATMENT001–TREATMENT008

# Estado

Versión: 1.0

Estado: Aprobado para implementación por Antigravity.